ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

Khoa Công Nghệ Thông Tin  •  Môn Lập Trình R

KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN

Phân Tích & Dự Đoán Giá Bất Động Sản TP.HCM

Dữ liệu realtime từ Chợ Tốt API  •  Machine Learning  •  Shiny Dashboard

Mục tiêu: A+  |  Năm học 2025–2026

# 0. Tổng Quan Đồ Án

Đây là kế hoạch chi tiết để hoàn thiện đồ án môn Lập trình R với chủ đề phân tích thị trường bất động sản TP.HCM, nhắm đến điểm A+. Toàn bộ pipeline được chia thành 5 giai đoạn rõ ràng, từ thu thập dữ liệu realtime đến triển khai Shiny Web App hoàn chỉnh.

## Phân tích Rubric & Chiến lược ghi điểm

Dưới đây là cách đồ án này đáp ứng từng tiêu chí chấm điểm:

| Tiêu chí (trọng số) | Điểm tối đa | Chiến lược | Bằng chứng trong đồ án |
| --- | --- | --- | --- |
| TC1: Độ khó đề tài (10%) | 10 | Vấn đề khó, cần tổng hợp nhiều kiến thức | API realtime + ML ensemble + Shiny → hiếm sinh viên làm được |
| TC2: Tính thực tiễn (10%) | 10 | Thực tế đang rất cần và cấp thiết | Thị trường BĐS TPHCM nóng, dữ liệu từ sàn thật |
| TC3: Phương pháp NC (10%) | 10 | Phương pháp rõ ràng, khoa học, phù hợp | Pipeline: scrape → EDA → feature eng → ML → eval → deploy |
| TC4: Chất lượng giải pháp (15%) | 15 | Quy trình thi công rõ, kết quả mô phỏng/vận hành tốt | Code R chạy được, Shiny App demo live, model đánh giá đa chỉ số |
| TC5: Chất lượng hình thức (15%) | 15 | Đầy đủ cấu trúc, trình bày hợp lý, logic, rõ ràng | Báo cáo theo template này, đúng quy định luận văn |
| TC6: Bài thuyết trình (10%) | 10 | Rất tốt - Rõ ràng - Tự tin | Demo Shiny App live, biểu đồ đẹp, hiểu sâu kết quả |
| TC7: Trả lời câu hỏi (30%) | 30 | Trả lời được 100% câu hỏi | Hiểu sâu từng bước pipeline, biết trade-off giữa các model |

Tiêu chí 7 chiếm 30% — quan trọng nhất! Phải hiểu sâu TỪNG DÒNG CODE, không chỉ chạy được là xong.

# 1. Kiến Trúc Tổng Thể

Toàn bộ đồ án được tổ chức thành 5 module độc lập, liên kết với nhau qua file SQLite và các file .rds model:

| # | Module | File R | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Collection | chotot_scraper_v2.R | data/hcmc_bds.sqlite |
| 2 | EDA & Visualization | eda_analysis.R (cần tạo) | plots/*.png, báo cáo EDA |
| 3 | Feature Engineering | feature_engineering.R (cần tạo) | data/hcmc_bds_featured.csv |
| 4 | ML Training & Eval | train_models.R (đã có) | models/*.rds, metrics.csv |
| 5 | Shiny Web App | app.R / ui.R / server.R (cần tạo) | Web app chạy trên shinyapps.io |

Màu đỏ = cần tạo mới. Màu xanh = đã có. File R hiện tại đã bao gồm Module 1 và 4 — cần hoàn thiện Module 2, 3, 5.

# 2. Roadmap Chi Tiết — 5 Giai Đoạn

## Giai đoạn 1: Hoàn thiện Data Collection (1–2 ngày)

Mục tiêu: Có ít nhất 5,000 records sạch trong SQLite, phủ đủ 19 quận và 6 loại BĐS.

### 1.1  Nâng cấp scraper lên SQLite (chotot_scraper_v3.R)

- Thay CSV bằng SQLite để hỗ trợ incremental insert — chạy lại không bị duplicate

- Thêm PRIMARY KEY trên ad_id, dùng INSERT OR IGNORE

- Tạo index trên district_id, category_id, price để query Shiny nhanh

- Thêm hàm refresh_data() để Shiny gọi mỗi 10–15 phút tự động cập nhật

### 1.2  Enrich thêm dữ liệu địa lý từ OpenStreetMap

- Package osmdata: tính khoảng cách tới trung tâm Q1

- Đếm số POI gần đó: trường học, bệnh viện, siêu thị, metro trong bán kính 1km

- Các features này sẽ làm tăng đáng kể accuracy của ML model

Khoảng cách tới trung tâm và số POI lân cận là features rất có giá trị — hội đồng sẽ hỏi về điều này.

## Giai đoạn 2: EDA & Visualization Chuyên Sâu (2–3 ngày)

Mục tiêu: Tạo file eda_analysis.R sinh ra ít nhất 10 biểu đồ có giá trị phân tích cao.

### 2.1  Thống kê mô tả

- Phân phối giá và log(giá) — histogram + density plot, dùng ggplot2

- Boxplot giá theo từng quận — phát hiện outlier

- Scatter plot: diện tích vs giá, tô màu theo loại BĐS

- Bảng tương quan heatmap (corrplot) giữa các biến số

### 2.2  Phân tích không gian (Spatial Analysis)

- Bản đồ nhiệt giá theo quận — leaflet interactive map

- Choropleth map: giá trung vị/m² từng quận (dùng sf + shapefile HCMC)

- Scatter plot lat/lon tô màu theo giá — trực quan hoá phân bố địa lý

### 2.3  Phân tích thời gian

- Trend tin đăng theo ngày/tuần — xem thị trường nóng lúc nào

- Giá trung bình theo giờ đăng — insight thú vị

### 2.4  Phân tích theo loại BĐS

- So sánh giá/m² giữa các loại: nhà bán vs căn hộ vs đất

- Top 10 quận có nhiều tin nhất, đắt nhất, rẻ nhất

Dùng ggplot2 + plotly để biểu đồ có thể tương tác — rất ấn tượng khi thuyết trình.

## Giai đoạn 3: Feature Engineering (1 ngày)

Mục tiêu: Tạo file feature_engineering.R chuẩn hoá và làm giàu features trước khi đưa vào ML.

### 3.1  Xử lý missing values

- area NA → median của cùng loại BĐS + quận

- rooms NA → mode theo category

- Tạo flag: has_area, has_rooms, has_coord để model biết độ tin cậy

### 3.2  Feature engineering mới

- log_price, log_area, log_price_per_m2 — giảm skewness

- distance_to_center: Haversine distance tới Q1 (đã làm trong train_models.R)

- price_segment: Phân nhóm giá Rẻ/Trung bình/Cao/Cao cấp → dùng cho clustering

- listing_age_days: số ngày kể từ khi đăng → feature cho model

- is_weekend_post: đăng cuối tuần hay không

### 3.3  Encoding

- district_name → factor (đã làm trong train_models.R)

- ward → target encoding: thay bằng median giá của ward đó (tránh high cardinality)

Target encoding cho ward sẽ giúp XGBoost tăng R² đáng kể — đây là kỹ thuật ML chuyên sâu, hội đồng sẽ ấn tượng.

## Giai đoạn 4: Hoàn thiện ML & Đánh giá (2 ngày)

train_models.R đã có LM + Random Forest + XGBoost + K-Means. Cần bổ sung thêm để đạt A+:

### 4.1  Những gì đã có (train_models.R)

- Linear Regression — baseline

- Random Forest (ntree=300, importance=TRUE)

- XGBoost (eta=0.05, max_depth=6)

- K-Means clustering theo giá/m² và diện tích

- Metrics: RMSE, MAE, MAPE cho sale và rent riêng

### 4.2  Cần bổ sung thêm

- Cross-validation 5-fold thay vì train/test split 1 lần — kết quả đáng tin hơn

- Feature importance plot từ Random Forest → giải thích được model

- SHAP values từ XGBoost → giải thích từng dự đoán cụ thể

- Hyperparameter tuning cho XGBoost bằng grid search

- Ensemble: kết hợp RF + XGBoost bằng stacking → accuracy cao hơn

- Thêm model Gradient Boosting (gbm package) để so sánh

### 4.3  Đánh giá model toàn diện

- Bảng so sánh tất cả model: RMSE, MAE, MAPE, R² — rõ ràng model nào tốt nhất

- Actual vs Predicted plot — xem model sai ở đâu

- Residual analysis — kiểm tra giả định hồi quy

- Learning curve — xem model có cần thêm data không

Hội đồng CHẮC CHẮN hỏi: 'Tại sao chọn XGBoost không chọn Random Forest?' — phải trả lời được bằng bảng so sánh metrics.

## Giai đoạn 5: Shiny Web App (3–4 ngày)

R hoàn toàn làm được web app thông qua Shiny — đây là điểm khác biệt lớn nhất với các đồ án khác.

### 5.1  Kiến trúc Shiny App

- ui.R: giao diện người dùng với navbarPage, sidebar, tabs

- server.R: logic xử lý, kết nối SQLite, gọi model

- global.R: load packages, load models, kết nối DB — chạy 1 lần khi khởi động

### 5.2  Các tab trong App

- Tab 1 — Dashboard Tổng Quan: KPI cards (tổng tin, giá TB, cập nhật lúc...), biểu đồ realtime

- Tab 2 — Bản Đồ: leaflet map với filter theo quận/loại/giá, click vào marker xem chi tiết

- Tab 3 — Phân Tích Giá: biểu đồ tương tác, so sánh theo quận/loại, trend theo thời gian

- Tab 4 — Dự Đoán Giá: form nhập thông tin BĐS → model dự đoán giá → hiển thị kết quả + confidence interval

- Tab 5 — Phân Cụm: visualize K-Means clusters, giải thích từng cluster có đặc điểm gì

- Tab 6 — Về Đồ Án: mô tả methodology, pipeline, performance metrics

### 5.3  Tính năng realtime

- reactiveTimer(900000) — tự refresh data từ Chotot mỗi 15 phút

- Hiển thị 'Cập nhật lúc HH:MM' — hội đồng thấy data đang sống

- Notification khi có tin mới

### 5.4  Deploy lên shinyapps.io

- Đăng ký tài khoản miễn phí tại shinyapps.io

- rsconnect::deployApp() — deploy bằng 1 lệnh

- Có URL public để demo không cần chạy local

Demo Shiny App LIVE trong buổi thuyết trình là điểm nhấn mạnh nhất — hội đồng sẽ cho điểm TC4 và TC6 cao nhất.

# 3. Cấu Trúc Thư Mục Dự Án

BDS_HCMC_Project/ ├── chotot_scraper_v3.R     # Module 1: Thu thập data + SQLite ├── eda_analysis.R          # Module 2: EDA + visualization ├── feature_engineering.R  # Module 3: Feature engineering ├── train_models.R          # Module 4: ML training (đã có) ├── app.R                   # Module 5: Shiny App (hoặc ui.R+server.R) ├── global.R                # Load packages, models, DB ├── data/ │   ├── hcmc_bds.sqlite     # Database chính │   └── hcmc_bds_featured.csv ├── models/ │   ├── price_models_sale.rds │   ├── price_models_rent.rds │   ├── kmeans_area_price.rds │   └── model_metrics.csv ├── plots/ │   └── *.png               # Biểu đồ EDA └── report/     └── bao_cao_do_an.docx  # Báo cáo Word

# 4. Chuẩn Bị Câu Hỏi Hội Đồng (TC7 — 30%)

Đây là tiêu chí quan trọng nhất! Dưới đây là các câu hỏi hội đồng HAY HỎI NHẤT và cách trả lời.

## Câu hỏi về Data

### Q: Dữ liệu lấy từ đâu? Có hợp pháp không?

- Lấy từ API public của Chợ Tốt (gateway.chotot.com) — đây là dữ liệu hiển thị công khai

- Không có authentication, không bypass bảo mật — tương tự browser đọc trang web

- Chỉ dùng cho mục đích học thuật, không thương mại

### Q: Tại sao chọn Chợ Tốt không phải Batdongsan?

- Batdongsan.com.vn block request từ code (HTTP 403)

- Chợ Tốt có API mobile không bảo vệ — có thể fetch JSON trực tiếp

- Data của Chợ Tốt đủ đa dạng: 6 loại BĐS, phủ 19 quận TPHCM

### Q: Làm sao đảm bảo data không bị duplicate?

- SQLite với PRIMARY KEY trên ad_id — INSERT OR IGNORE tự chặn

- Mỗi tin có list_id duy nhất từ hệ thống Chợ Tốt

## Câu hỏi về ML

### Q: Tại sao dùng log(price) thay vì price trực tiếp?

- Giá BĐS phân phối lệch phải (right-skewed) rất mạnh — vi phạm giả định tuyến tính

- log(price) có phân phối gần chuẩn hơn — cải thiện hiệu năng tất cả model

- Khi predict, chuyển ngược: exp(log_price_pred) để ra giá VND

### Q: Tại sao XGBoost tốt hơn Linear Regression?

- LR giả định quan hệ tuyến tính — thực tế giá BĐS có nhiều tương tác phi tuyến

- XGBoost tự học được: giá Q1 tăng phi tuyến theo diện tích; căn hộ nhỏ/lớn có giá/m² khác nhau

- Nhìn vào bảng metrics: MAPE của XGBoost thấp hơn LR X%, RMSE thấp hơn Y%

### Q: K-Means phân thành mấy cụm, cụm đó có ý nghĩa gì?

- k=4 được chọn bằng Elbow Method — điểm gãy của Within-SS

- Cluster 1: BĐS cao cấp (Q1, Q2, Q7) — giá/m² cao, diện tích lớn

- Cluster 2: BĐS tầm trung (Bình Thạnh, Tân Bình) — giá trung bình

- Cluster 3: BĐS bình dân (Bình Tân, Gò Vấp) — giá/m² thấp, diện tích nhỏ

- Cluster 4: Đất ngoại ô (Thủ Đức, Q9) — diện tích lớn, giá/m² thấp

### Q: Cross-validation là gì, tại sao cần?

- Chia data thành 5 phần, train trên 4 phần, test trên 1 phần — lặp 5 lần

- Kết quả ổn định hơn so với train/test split 1 lần — tránh may mắn/xui xẻo

- Phát hiện overfitting: nếu train RMSE thấp mà CV RMSE cao → model đang overfit

## Câu hỏi về Shiny

### Q: R có làm web được không?

- Có — Shiny là framework web của R, deploy lên shinyapps.io có URL public

- Khác React/Vue ở chỗ: logic xử lý chạy trên server R, browser chỉ hiện UI

- Ưu điểm: tích hợp trực tiếp với model R, không cần API trung gian

### Q: Realtime nghĩa là gì trong app này?

- reactiveTimer chạy mỗi 15 phút, gọi refresh_data() fetch trang 1-3 mỗi combo

- Tin mới nhất được INSERT vào SQLite, UI tự re-render

- Không phải websocket streaming — nhưng đủ để gọi là 'cập nhật realtime' cho BĐS

# 5. Timeline & Checklist

| Giai đoạn | Công việc | Deliverable | Ghi chú | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 Data | Nâng cấp scraper → SQLite Enrich OSM features Chạy full scrape 5000+ records | hcmc_bds.sqlite 5000+ records | Đã có base code | 1–2 ngày |
| Phase 2 EDA | 10+ biểu đồ EDA Leaflet map Trend analysis | eda_analysis.R plots/*.png | Dùng ggplot2 + plotly | 2–3 ngày |
| Phase 3 Features | Target encoding Distance features Missing value strategy | feature_engineering.R hcmc_featured.csv | Ward target encoding | 1 ngày |
| Phase 4 ML | 5-fold CV SHAP values Hyperparameter tuning Model comparison table | models/*.rds metrics.csv | Bổ sung vào train_models.R | 2 ngày |
| Phase 5 Shiny | 6 tabs UI Realtime refresh Dự đoán giá live Deploy shinyapps.io | app URL public Demo được | Phần tốn thời gian nhất | 3–4 ngày |
| Hoàn thiện | Viết báo cáo Slide thuyết trình Luyện demo + Q&A | report.docx slide.pptx | Tập trung TC7 | 2–3 ngày |

Tổng thời gian ước tính: 11–15 ngày làm việc. Nên bắt đầu từ Phase 1 ngay hôm nay.

# 6. Danh Sách Packages Cần Cài

| Package | Module | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| httr, jsonlite | Data Collection | Gọi Chotot API, parse JSON |
| furrr, future | Data Collection | Parallel scraping nhiều quận/loại cùng lúc |
| DBI, RSQLite | Data Collection | Kết nối và thao tác SQLite database |
| dplyr, tidyr, lubridate | EDA / Feature Eng | Xử lý, transform, clean data |
| ggplot2 | EDA | Biểu đồ tĩnh chất lượng cao |
| plotly | EDA / Shiny | Biểu đồ tương tác, wrap ggplot2 |
| leaflet | EDA / Shiny | Bản đồ tương tác với tile map |
| sf | Spatial | Spatial data, choropleth map |
| osmdata | Feature Eng | Lấy POI từ OpenStreetMap |
| randomForest | ML | Random Forest model |
| xgboost | ML | XGBoost gradient boosting |
| caret | ML | Cross-validation, hyperparameter tuning |
| SHAPforxgboost | ML | SHAP values, giải thích model |
| shiny, shinydashboard | Web App | Framework web app trong R |
| shinyWidgets, DT | Web App | UI components đẹp hơn, data table |
| rsconnect | Deploy | Deploy lên shinyapps.io |

Cài tất cả một lần:

install.packages(c("httr","jsonlite","furrr","future","DBI","RSQLite","dplyr","tidyr","lubridate","ggplot2","plotly","leaflet","sf","osmdata","randomForest","xgboost","caret","SHAPforxgboost","shiny","shinydashboard","shinyWidgets","DT","rsconnect"))

# 7. Lời Khuyên Cuối

## Ưu tiên theo thứ tự

- Chạy scraper lấy data TRƯỚC — không có data thì không làm gì được

- EDA kỹ — hiểu data trước khi model. Nhiều đồ án mất điểm vì model hay nhưng không hiểu data

- Shiny App phải CHẠY ĐƯỢC — demo live quan trọng hơn model accuracy cao

- Hiểu sâu từng bước — TC7 chiếm 30%, hội đồng sẽ hỏi rất kỹ

## Những điểm làm đồ án này khác biệt

- Dữ liệu realtime từ API thật — không phải dataset tải về Kaggle

- Pipeline hoàn chỉnh end-to-end: scrape → clean → EDA → ML → web app

- So sánh 3+ model với cross-validation + SHAP — mức độ ML chuyên sâu

- Shiny Web App có URL public — demo được mọi lúc mọi nơi

- Spatial analysis với leaflet map — visual ấn tượng nhất

## R có làm web được không?

Câu trả lời là CÓ — Shiny là framework web chính thức của R, được dùng rộng rãi trong công nghiệp (pharma, finance, research). Shiny app có thể deploy lên cloud (shinyapps.io) với URL public, hỗ trợ realtime reactive programming, và tích hợp trực tiếp với tất cả package R mà không cần API trung gian.

Chúc bạn đạt A+! Đồ án này nếu hoàn thiện đúng theo plan sẽ là một trong những đồ án xuất sắc nhất lớp.

TP.HCM, 2025  —  Kế hoạch đồ án Lập trình R